**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Sistem Pengiraan Gaji Bulanan Pekerja** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | * **Memudahkan untuk mengira gaji bulanan pekerja** * **Menjimatkan masa menjumlahkan gaji bulanan pekerja** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Minggu 1-8** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Minggu 1-8** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Sistem ini berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang dirancang/ditetapkan** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** |  |

*Dicadangkan oleh :*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

**TARIKH**:

# Disahkan by :

(Ketua Program)

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Ralat masa larian | Mencari ralat pada coding tersebut |
| 2 | Ralat logik | Mengatur koding dengan logik |
| 3 | Kurang kemahiran bahasa pengaturcaraan | Mahir dalam bahasa pengaturcaraan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Minggu | Tahun | Minggu | Tahun |
| 1 | Perancangan | 1-2 |  | 1-2 |  |
| 2 | Analisis | 2-5 |  | 2-5 |  |
| 3 | Reka Bentuk Sistem | 6 |  | 6 |  |
| 4 | Perlaksanaan | 6-7 |  | 6-7 |  |
| 5 | Penyelenggaraan | 8 |  | 8 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer | 10/14/2018 | Makmal Siber |
| Papan Kekunci | 10/14/2018 | Makmal Siber |
| Tetikus | 10/14/2018 | Makmal Siber |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan |
| Disahkan oleh  **Nama:Muhammad Hazeem Haiqal Bin Mohd Fazlee**  **Jawatan:Pembangun Laman Web**  **Unit/ sektor/ syarikat:Unit ICT**  **Tarikh:10/14/2018** |